総務省

自治体におけるAI活用・導入ガイドブック＜導入手順編（第4版）＞まとめ

情報基盤事業部 研究事業情報グループ

伊藤 毅之

2026/02/04

## 1. ガイドブックの目的と背景

- 総務省が自治体のAI導入を支援するために作成した実務ガイド。

- 第4版では 生成AIの活用方法・留意点・実名入りの導入事例 が大幅に追加。

- 別添として 「生成AIシステム利用ガイドライン（ひな形）」 も提供され、自治体がそのまま利用可能。

- 背景には、人口減少・高齢化・職員不足・2040年問題など、自治体業務の逼迫がある。

## 2. ガイドブックの構成

### ● 第1章：AI導入の基礎

- AIとは何か、できること、民間の活用動向を整理。

- 生成AIの普及状況（2024年末時点で自治体の約6割がAI導入）。

- 自治体にAI導入が求められる理由（業務効率化・住民サービス向上・地域課題解決）。

### ● 第2章：AI導入の手順

- 事前検討

  - 課題の特定

  - 実現方法の検討

  - 関係者との協議

- 計画立案

  - AI利活用方針の確認

  - データ取り扱い・情報セキュリティの確認

  - AI導入計画書の作成

- 調達・事業者選定

  - 調達仕様の整理

  - 事業者評価ポイント

- 設計・開発

  - データ準備

  - モデル評価

  - 品質保証

- サービス実施

  - KPI管理

  - 利用状況分析

  - 継続改善

### ● 第3章：先行自治体のAI導入事例（従来型AI）

- 総合案内、申請審査、ゴミ出し案内、道路管理、健康管理、虐待対応、税務、交通など多分野。

### ● 第4章：生成AI導入事例（新規追加）

- 観光ルート提案（長崎県）

- 福祉相談チャットボット（千葉県）

- KPI分析支援（西粟倉村）

- 住民問い合わせ対応、議事録生成、文書チェックなど多数。

## 3. 自治体にAI導入が求められる理由

### ● 社会背景

- 人口減少・高齢化

- 職員の高齢化と採用難

- 業務量の増加（災害対応、福祉、税務など）

### ● AI導入のメリット

- 業務効率化（例：議事録作成80%削減）

- 住民サービス向上（例：24時間チャット対応）

- ミス削減（例：申請書類チェック精度95%向上）

- データ活用による政策改善

## 4. 生成AI導入の基本的考え方

### ● 1. ガバナンス体制の構築

- 利用ルール（禁止事項・承認フロー・インシデント対応）

- 情報セキュリティ・個人情報保護

- 利用ログ管理

### ● 2. 利用方法（ユースケース）

- 文書作成支援

- 住民問い合わせ対応

- 申請書類チェック

- 議事録生成

- データ分析

- 観光・福祉など分野別活用

### ● 3. 要配慮情報の扱い

- 個人情報・未公開情報は入力禁止

- 機密情報の扱いは厳格に管理

## 5. AI導入手順の詳細

### ● Step 1：事前検討

- 課題を明確化（例：問い合わせ対応の負荷、文書作成の時間）

- AIで解決可能かを判断

- 関係部署と合意形成

### ● Step 2：計画立案

- AI導入計画書を作成（目的・KPI・データ・体制）

- セキュリティ・法令遵守の確認

### ● Step 3：調達

- 仕様書に「AI特有の要件」を明記

  - 精度要件

  - 学習データの扱い

  - 更新頻度

  - ログ管理

### ● Step 4：設計・開発

- データ整備（品質が最重要）

- モデル評価（精度・再現性・説明性）

- テスト（ユースケースごとに検証）

### ● Step 5：運用

- KPIモニタリング

- 利用者フィードバック

- 継続的改善

## 6. 先行自治体の事例

### ● 従来型AI（第3章）

- 愛知県39市町村：総合案内AI

- 戸田市：申請受付・審査支援

- 守口市：ゴミ出し自動電話案内

- 千葉市：道路管理AI

- いわき市：介護予防AI

- 前橋市：航空写真AI解析

- 川崎市：未納者催告AI

- 青森県：リアルタイム議事録

### ● 生成AI（第4章）

- 長崎県：観光モデルルート生成

- 千葉県：福祉相談チャットボット

- 西粟倉村：KPI分析支援

- 多数の自治体で議事録生成・文書作成支援

## 7. 別添：生成AIシステム利用ガイドライン（ひな形）

- 禁止事項リスト

- 承認フロー

- インシデント対応手順

- 職員向け研修カリキュラム

- 利用ログ管理方法

自治体がそのまま利用できる実務テンプレート。

# ■ 全体まとめ

- 第4版は 生成AIの実務利用に完全対応した最新版ガイド。

- 図表で導入手順が明確化され、自治体が迷わずAI導入を進められる構成。

- 実名入りの成功事例が豊富で、導入イメージがつかみやすい。

- 別添のガイドラインひな形は、自治体のルール整備に即活用可能。